프로젝트 완료보고서

Ver 1.1

2023.03.31

김지홍, 김

목차

- 프로젝트 개요

- 프로젝트 요약……………………………...3

- 배경 및 목표………………………………..3

- 기대 효과……………………………………..3

- 주요 기능……………………………………..3

- 서비스 채널………………………………….3

- 개발 방식……………………………………..3

- 팀 구성

- 팀 조직도……………………………………..4

- 팀 구성원……………………………………..4

- 프로젝트 개발 계획수립

- 개발 환경……………………………………..5

- 요구사항 분석……………………………...5

3.2.1)요구사항 정의서………………….6

- 작업분류체계(WBS)………………………7

- 작업 일정(Gantt Chart)………………10

- 프로젝트 작업 내역

- 프로젝트 기획 및 구조설계..........13

4.1.1) 스토리보드 내역……………...13

4.1.2) 정보구조(IA)……………………..13

- 데이터베이스 구현 및 설계………14

4.2.1) ERD……………………………………14

4.2.2) 테이블명세서…………………...15

- 프로젝트 구조……………………………21

4.3.1) 클래스 목록……………………..21

4.3.2) View 목록…………………………24

- 기능구현……………………………………..25

4.4.1) API 목록……………………………25

4.4.2) 주요기능…………………………..28

- 배포 및 테스트………………………….63

4.5.1) 배포 환경…………………………63

4.5.2) 테스트………………………………63

- 프로젝트 품질관리

- 정보기술 조직체계……………........64

- 기술이전…………………………………..64

- 모니터링 및 유지보수……………..65

- 결론

- 개발 솔루션의 기능과 효과…….66

- 소감 및 향후 계획…………………...67

참고문헌

- 프로젝트 개요

- 프로젝트 요약

| 프로젝트 구분 | 학사관리 시스템 |
| --- | --- |
| 프로젝트 이름 | 침대학교 학사관리 시스템 |
| 배포주소 | http://13.125.215.198:8183/ChimAcademy/ |
| 개발기간 | 2023.03.06 ~ 2023.03.31(총 20일) |

- 배경 및 목적

- 교육 기관에서 학업 프로그램, 자원 및 행정 업무를 관리하는 복잡성이 증가함에 따라 그러한 복잡성을 제거하기 위해 등장

- 학업 및 행정 프로세스를 간소화하고 중앙 집중화하여 기관 내 효율성과 커뮤니케이션을 향상

- 기대효과

- 학생, 교수진 및 교직원을 위한 정보 접근성 증가

- 교육 기관 내 효율성 향상 및 커뮤니케이션 향상

- 주요기능

- 학생 수강신청, 내정보관리, 강의평가

- 교수 강의계획, 성적관리

- 학과게시판

- 전자도서관

- 서비스 채널

- PC 웹

- 모바일 웹 / 앱(Android, IOS) 개발 예정

- 개발방식

- 사용자의 요구사항이 빈번하게 변경됨에 따라 요구사항, 설계, 개발, 시험의 단계를 반복적으로 수행하여 개발을 진행하는 Agile 개발방법론 채택

- 팀 구성

- 팀 조직도

- 전통적인 개발과 운영을 위한 DevOps를 위해 중앙 집중식 팀 구성

- 소규모 프로젝트 개발에 적합한 의사결정이 빠른 조직 구조로 신입 개발자가 빠르게 실무를 경험하기에 적합

PM

개발자

개발자

개발자

책임 개발자

- 팀 구성원

| 이름 | 역할 | 업무내용 |
| --- | --- | --- |
| 김지홍 | PM | 프로젝트 기획 및 계획 수립 프로젝트 일정 관리 |
| 김훈 | 개발자 | 로고 및 배너 제작 화면구현 프로젝트 작업 및 관리 |
| 구홍모 | 개발자 | 프로젝트(전자도서관) 화면구현, 기능구현 |
| 진윤희 | 개발자 | 로그인, 회원가입 화면을 구현 중어중문학과 학과게시판의 기능과 화면을 구현 전자도서관의 상세페이지 화면을 구현 |

3. 프로젝트 개발 계획수립

| 유형 | 구분 | 개발환경 |  |  | 서비스 환경 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW | OS | Windows10 |  |  | AWS EC2 Kernel |
|  | Browser | Chrome 108.0.5359.125 |  |  | N/A |
|  | WAS | Embedded web server |  |  | Embedded web server |
|  | Language | Server | Java11 SpringBoot Thymeleaf 3.1.1 | 개발환경과 동일 |  |
|  |  | Client | HTML5 CSS3 JavaScript(ES6) jQuery 3.1 |  |  |
|  | Library (Maven) | SpringSecurity Mybatis JPA Lombok jakarta.mail-api log4jdbc-log4j2-jdbc4.1 commons-io commons-lang3 |  |  | 개발환경과 동일 |
|  | DBMS | MariaDB 10.8.7 |  |  | 개발환경과 동일 |
|  | Tools | Spring Tools 4 for Eclipse 4.18 MySQL Workbench 8.0 CE HeidiSQL 12.1.0.6537 Git 2.37.2 Github |  |  | N/A |

- 개발 환경

- 요구사항 분석

- 요구사항들 간 상충되는 것을 해결하고, 개발 범위를 파악하며, 소프트웨어 환경과 어떻게 상호작용하는지 이해

- 시스템 요구사항을 정제하여 소프트웨어 요구사항을 도출

3.2.1) 요구사항 정의서

| No | ID | 요구사항 | 유형 | 우선순위 | 규모 | 수용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R-001 | 프로젝트 안내 | 비기능 | 상 | Medium | Y |
| 2 | R-002 | API 설계 | 비기능 | 상 | Medium | Y |
| 3 | R-100 | 회원 / 로그인 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 4 | R-101 | 회원 아이디찾기 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 5 | R-201 | 학생 마이페이지 / 보기 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 6 | R-202 | 학생 마이페이지 / 수정 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 7 | R-203 | 교수 마이페이지 / 보기 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 8 | R-204 | 교수 마이페이지 / 수정 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 9 | R-300 | 교수 학사관리 / 강의 목록 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 10 | R-301 | 교수 학사관리 / 강의계획서 작성 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 11 | R-302 | 교수 학사관리 / 강의 평가 목록 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 12 | R-303 | 교수 학사관리 / 강의 평가 보기 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 13 | R-401 | 학생 학사관리 / 수강신청 검색 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 14 | R-402 | 학생 학사관리 / 수강신청 등록 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 15 | R-403 | 학생 학사관리 / 수강신청 삭제 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 16 | R-404 | 학생 학사관리 / 강의시간표 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 17 | R-405 | 학생 학사관리 / 강의평가 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 18 | R-501 | 조교 강의관리 / 강의 검색 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 19 | R-502 | 조교 강의관리 / 강의 등록 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 20 | R-503 | 조교 강의관리 / 강의 삭제 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 21 | R-504 | 조교 인원관리 / 추가 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 22 | R-505 | 조교 인원관리 / 수정 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 23 | R-501 | 국어국문 학과게시판 / 등록 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 24 | R-502 | 국어국문 학과게시판 / 보기 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 25 | R-503 | 국어국문 학과게시판 / 수정 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 26 | R-504 | 국어국문 학과게시판 / 삭제 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 27 | R-505 | 국어국문 학과게시판 / 댓글 / 등록 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 28 | R-506 | 국어국문 학과게시판 / 댓글 / 수정 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 29 | R-507 | 국어국문 학과게시판 / 댓글 / 삭제 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 30 | R-508 | 중어중문 학과게시판 / 등록 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 31 | R-509 | 중어중문 학과게시판 / 보기 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 32 | R-510 | 중어중문 학과게시판 / 수정 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 33 | R-511 | 중어중문 학과게시판 / 삭제 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 34 | R-512 | 중어중문 학과게시판 / 댓글 / 등록 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 35 | R-513 | 중어중문 학과게시판 / 댓글 / 수정 | 기능 | 상 | Medium | Y |

| 36 | R-514 | 중어중문 학과게시판 / 댓글 / 삭제 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | R-515 | 일어일문 학과게시판 / 등록 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 38 | R-516 | 일어일문 학과게시판 / 보기 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 39 | R-517 | 일어일문 학과게시판 / 수정 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 40 | R-518 | 일어일문 학과게시판 / 삭제 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 41 | R-519 | 일어일문 학과게시판 / 댓글 / 등록 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 42 | R-520 | 일어일문 학과게시판 / 댓글 / 수정 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 43 | R-521 | 일어일문 학과게시판 / 댓글 / 삭제 | 기능 | 상 | Medium | Y |
| 44 | R-522 | 교수 학사관리 / 성적 | 기능 | 상 | Medium | N |
| 45 | R-600 | 전자도서관/메인 기능구현 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 46 | R-601 | 전자도서관/도서/목록 기능구현 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 47 | R-602 | 전자도서관/도서/보기 기능구현 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 48 | R-603 | 전자도서관/도서/검색 기능구현 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 49 | R-604 | 전자도서관/내서재/목록 기능구현 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 50 | R-605 | 전자도서관/이용안내/도서관소식/목록 기능 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 51 | R-606 | 전자도서관/이용안내/도서관소식/보기 기능 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 52 | R-607 | 전자도서관/이용안내/도서관소식/쓰기 기능 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 53 | R-608 | 전자도서관/이용안내/도서관소식/수정 기능 | 기능 | 중 | Medium | Y |

- 작업분류체계(WBS)

| WBS | TASK | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기획 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 요구사항 분석 | 팀 전원 | In progress | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 요구사항 정의서 |
| 1.2 | 프로젝트 아키텍처 분석 | 팀 전원 | Completed | 2023-03-06 | 2023-03-10 |  |
| 2 | 설계 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DB 설계 및 구현 | 팀 전원 | In progress | 2023-03-06 | 2023-03-10 | ERD, 테이블명세서 |
| 2.2 | 프로젝트 아키텍처 설계 | 팀 전원 | In progress | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 스토리보드 v1.0 |
| 3 | 화면구현 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 회원 | 김지홍 | Completed | 2023-03-13 | 2023-03-17 | HTML/CSS,JS |
| 3.2 | 교수 | 김훈, 설우영 | Completed | 2023-03-13 | 2023-03-17 | HTML/CSS,JS |
| 3.3 | 학생 | 김훈, 설우영 | Completed | 2023-03-13 | 2023-03-17 | HTML/CSS,JS |
| 3.4 | 조교 |  | Completed |  |  | HTML/CSS,JS |
| 3.5 | 전자도서관 전자도서 / 이용안내 | 구홍모 | Completed | 2023-03-06 | 2023-03-10 | HTML/CSS,JS |
| 3.6 | 전자도서관 온라인콘텐츠 | 진윤희 | Completed | 2023-03-06 | 2023-03-10 | HTML/CSS,JS |
| 3.7 | 학과 게시판 | 김훈,설우영,진윤희 | Completed | 2023-03-06 | 2023-03-09 | HTML/CSS,JS |
| 4 | 기능구현 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 회원 / 로그인 | 김지홍 | Completed | 2023-03-15 | 2023-03-15 | Java, JSP |
| 4.2.1 | 회원 아이디찾기 | 김지홍 | Completed | 2023-03-15 | 2023-03-16 | Java, JSP |
| 4.2.2 | 학생 마이페이지 / 보기 | 설우영 | Completed | 2023-03-20 | 2023-03-21 | Java, JSP |
| 4.2.3 | 학생 마이페이지 / 수정 | 설우영 | Completed | 2023-03-22 | 2023-03-23 | Java, JSP |
| 4.2.4 | 교수 마이페이지 / 보기 | 김훈 | Completed | 2023-03-15 | 2023-03-15 | Java, JSP |
| 4.2.5 | 교수 마이페이지 / 수정 | 김훈 | Completed | 2023-03-16 | 2023-03-20 | Java, JSP |
| 4.3.1 | 교수 학사관리 / 강의 목록 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.3.2 | 교수 학사관리 / 강의계획서 작성 | 김훈 | Completed | 2023-03-22 | 2023-03-23 | Java, JSP |
| 4.3.3 | 교수 학사관리 / 강의 평가 목록 | 김훈 | Completed | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Java, JSP |
| 4.3.4 | 교수 학사관리 / 강의 평가 보기 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.3.5 | 학생 학사관리 / 수강신청 검색 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.5.1 | 학생 학사관리 / 수강신청 등록 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.5.2 | 학생 학사관리 / 수강신청 삭제 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.5.3 | 학생 학사관리 / 강의시간표 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.5.4 | 학생 학사관리 / 강의평가 | 설우영 | Completed | 2023-03-24 | 2023.03-28 | Java, JSP |
| 4.5.5 | 조교 강의관리 / 강의 검색 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.5.6 | 조교 강의관리 / 강의 등록 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.5.7 | 조교 강의관리 / 강의 삭제 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.5.8 | 조교 인원관리 / 추가 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.6.1 | 조교 인원관리 / 수정 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.6.2 | 국어국문 학과게시판 / 등록 | 김훈 | Completed | 2023-03-06 | 2023-03-06 | Java, JSP |
| 4.6.3 | 국어국문 학과게시판 / 보기 | 김훈 | Completed | 2023-03-06 | 2023-03-07 | Java, JSP |
| 4.6.4 | 국어국문 학과게시판 / 수정 | 김훈 | Completed | 2023-03-07 | 2023-03-09 | Java, JSP |
| 4.6.5 | 국어국문 학과게시판 / 삭제 | 김훈 | Completed | 2023-03-09 | 2023-03-10 | Java, JSP |
| 4.6.6 | 국어국문 학과게시판 / 댓글 / 등록 | 김훈 | Completed | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Java, JSP |
| 4.6.7 | 국어국문 학과게시판 / 댓글 / 수정 | 김훈 | Completed | 2023-03-13 | 2023-03-14 | Java, JSP |
| 4.6.8 | 국어국문 학과게시판 / 댓글 / 삭제 | 김훈 | Completed | 2023-03-14 | 2023-03-14 | Java, JSP |
| 4.6.9 | 중어중문 학과게시판 / 등록 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.6.10 | 중어중문 학과게시판 / 보기 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.6.11 | 중어중문 학과게시판 / 수정 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.6.12 | 중어중문 학과게시판 / 삭제 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.6.13 | 중어중문 학과게시판 / 댓글 / 등록 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
| 4.6.14 | 중어중문 학과게시판 / 댓글 / 수정 |  | Completed |  |  | Java, JSP |
|  | 중어중문 학과게시판 / 댓글 / 삭제 |  | Completed |  |  |  |
|  | 일어일문 학과게시판 / 등록 | 설우영 | Completed | 2023-03-13 | 2023-03-14 | Java, Thymeleaf |
|  | 일어일문 학과게시판 / 보기 | 설우영 | Completed | 2023-03-13 | 2023-03-14 | Java, Thymeleaf |
|  | 일어일문 학과게시판 / 수정 | 설우영 | Completed | 2023-03-13 | 2023-03-14 | Java, Thymeleaf |
|  | 일어일문 학과게시판 / 삭제 | 설우영 | Completed | 2023-03-13 | 2023-03-14 | Java, Thymeleaf |
|  | 일어일문 학과게시판 / 댓글 / 등록 | 설우영 | Completed | 2023-03-15 | 2023-03-17 | Java, Thymeleaf |
|  | 일어일문 학과게시판 / 댓글 / 수정 | 설우영 | Completed | 2023-03-15 | 2023-03-17 | Java, Thymeleaf |
|  | 일어일문 학과게시판 / 댓글 / 삭제 | 설우영 | Completed | 2023-03-15 | 2023-03-17 | Java, Thymeleaf |
|  | 전자도서관 / 메인 | 구홍모 | Completed | 2023-03-13 | 2023-03-14 | Java, Thymeleaf |
|  | 전자도서관 / 도서 / 목록 | 구홍모 | Completed | 2023-03-14 | 2023-03-15 | Java, Thymeleaf |
|  | 전자도서관 / 도서 / 보기 | 구홍모 | Completed | 2023-03-15 | 2023-03-16 | Java, Thymeleaf |
|  | 전자도서관 / 도서 / 검색 | 구홍모 | Completed | 2023-03-16 | 2023-03-17 | Java, Thymeleaf |
|  | 전자도서관 / 내서재 / 목록 | 구홍모 | Completed | 2023-03-20 | 2023-03-21 | Java, Thymeleaf |
|  | 전자도서관 / 이용안내 / 도서관소식 / 목록 | 구홍모 | Completed | 2023-03-21 | 2023-03-22 | Java, Thymeleaf |
|  | 전자도서관 / 이용안내 / 도서관소식 / 보기 | 구홍모 | Completed | 2023-03-22 | 2023-03-23 | Java, Thymeleaf |
|  | 전자도서관 / 이용안내 / 도서관소식 / 쓰기 | 구홍모 | Completed | 2023-03-23 | 2023-03-24 | Java, Thymeleaf |
|  | 전자도서관 / 이용안내 / 도서관소식 / 수정 | 구홍모 | Completed | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Java, Thymeleaf |
| 5 | 테스트 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 단위 테스트 | 팀 전원 | Completed | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 테스트 계획서 |
| 5.2 | 통합 테스트 | 팀 전원 | Completed | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 테스트 체크리스트 |
| 5.3 | QC 및 피드백 | 팀 전원 | Completed | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 테스트 체크리스트 |
| 6 | 배포 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 실서버 이관 | 팀 전원 | Completed | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |
| 6.2 | 이전 테스트 | 팀 전원 | Completed | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 테스트 체크리스트 |
| 6.3 | 모니터링/장애 대등 준비 | 팀 전원 | In progress | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |
| 6.4 | 시스템 교육훈련 | 팀 전원 | In progress | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 프로젝트 완료보고서 |

- 작업일정(Gantt Chart)

3월

| WBS | TASK | 작업자 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 요구사항 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 프로젝트 아키텍처 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DB 설계 및 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 프로젝트 아키텍처 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 화면구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 회원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 교수 | 김훈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 학생 | 김훈,설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 조교 | 설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 전자도서관 전자도서 / 이용안내 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 전자도서관 온라인콘텐츠 | 진윤희 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 게시판 | 설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 기능구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 회원 / 로그인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 회원 아이디찾기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 학생 마이페이지 / 보기 | 설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 학생 마이페이지 / 수정 | 설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 교수 마이페이지 / 보기 | 김훈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | 교수 마이페이지 / 수정 | 김훈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 교수 학사관리 / 강의 목록 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | 교수 학사관리 / 강의계획서 작성 | 김훈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | 교수 학사관리 / 강의 평가 목록 | 김훈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | 교수 학사관리 / 강의 평가 보기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 학생 학사관리 / 수강신청 검색 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | 학생 학사관리 / 수강신청 등록 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | 학생 학사관리 / 수강신청 삭제 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | 학생 학사관리 / 강의시간표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | 학생 학사관리 / 강의평가 | 설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 조교 강의관리 / 강의 검색 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | 조교 강의관리 / 강의 등록 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | 조교 강의관리 / 강의 삭제 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | 조교 인원관리 / 추가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5 | 조교 인원관리 / 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 국어국문 학과게시판 / 등록 | 김훈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 | 국어국문 학과게시판 / 보기 | 김훈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3 | 국어국문 학과게시판 / 수정 | 김훈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4 | 국어국문 학과게시판 / 삭제 | 김훈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.5 | 국어국문 학과게시판 / 댓글 / 등록 | 김훈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.6 | 국어국문 학과게시판 / 댓글 / 수정 | 김훈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.7 | 국어국문 학과게시판 / 댓글 / 삭제 | 김훈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | 중어중문 학과게시판 / 등록 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2 | 중어중문 학과게시판 / 보기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.3 | 중어중문 학과게시판 / 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.4 | 중어중문 학과게시판 / 삭제 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.5 | 중어중문 학과게시판 / 댓글 / 등록 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.6 | 중어중문 학과게시판 / 댓글 / 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.7 | 중어중문 학과게시판 / 댓글 / 삭제 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | 일어일문 학과게시판 / 등록 | 설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.2 | 일어일문 학과게시판 / 보기 | 설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.3 | 일어일문 학과게시판 / 수정 | 설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.4 | 일어일문 학과게시판 / 삭제 | 설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.5 | 일어일문 학과게시판 / 댓글 / 등록 | 설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.6 | 일어일문 학과게시판 / 댓글 / 수정 | 설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.7 | 일어일문 학과게시판 / 댓글 / 삭제 | 설우영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | 전자도서관 / 메인 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | 전자도서관 / 도서 / 목록 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.3 | 전자도서관 / 도서 / 보기 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.4 | 전자도서관 / 도서 / 검색 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.5 | 전자도서관 / 내서재 / 목록 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.6 | 전자도서관 / 이용안내 / 도서관소식 / 목록 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.7 | 전자도서관 / 이용안내 / 도서관소식 / 보기 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.8 | 전자도서관 / 이용안내 / 도서관소식 / 쓰기 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.9 | 전자도서관 / 이용안내 / 도서관소식 / 수정 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. 프로젝트 작업 내역

1) 프로젝트 기획 및 정보구조

4.1.1) 스토리보드 내역

| 버전 | 변경일자 | page | 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2023-03-03 | - | 프로젝트개요, 정보구조 | 김훈 |
| 1.1 | 2023-03-06 | No 1-1~2 No 2-1, 3 No 4-1,4,5 | 로그인, 회원정보확인, 수강신청, 학과게시판, 마이페이지(학생) | 김지홍 |
| 1.2 | 2023-03-07 | No 2-4 No 3-1,3,4,5 No 5-1 | 강의시간표, 마이페이지(교수), 학사관리(교수), 강의관리(조교), 강의계획서(교수),성적(교수), 강의평가(교수) | 김지홍 |
| 1.3 | 2023-03-08 | No 4-2,3 No 5-2,3,4 | 학과게시판, 인사관리(조교) | 김지홍 |
| 1.4 | 2023-03-09 | No 2-2 No 3-2 No 2-5 | 마이페이지 수정(학생, 교수), 강의평가(학생) | 김지홍 |

4.1.2) 정보구조(IA : Information Architecture)

2) 데이터베이스 구현 및 설계

4.2.1) ERD

4.2.2) 테이블명세서

테이블 목록

| No | 테이블명 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

- km_member(회원)

| 물리 | 논리 | 데이터형식 | 기본값 | 키 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uid | 아이디 | VARCHAR(20) | NOT NULL | PK |

- 프로젝트 구조

4.3.1) 클래스 목록

| Package | Class | 설명 |
| --- | --- | --- |
| config | MailConfig.java | 이메일 설정 |
|  | MvcConfig.java | MVC 설정 |
|  | MyUserDetails.java | 보안 유저 정보 |
|  | SecurityConfig.java | 보안 설정 |
|  | SecurityUserService.java | 보안 로그인 서비스 |
| controller | MainController.java | 메인 컨트롤러 |
|  | AssistantController.java | 조교 정보 열람/수정 컨트롤러 |
|  | AcademyBoardController.java | 학과게시판 기능 컨트롤러 |
|  | ChineseController.java | 중어중문학과 게시판 컨트롤러 |
|  | ELibController.java | 전자도서관 기능 컨트롤러 |
|  | ElibOnlineController.java | 전자도서관 온라인 컨트롤러 |
|  | JapaneseController.java | 일문학과 게시판 컨트롤러 |
|  | KoreanController.java | 국문학과 게시판 컨트롤러 |
|  | BoardController.java | 게시판 기능 컨트롤러 |
|  | MemberController.java | 회원 기능 컨트롤러 |
|  | ProfessorController.java | 교수 정보 열람/수정 컨트롤러 |
|  | SignUpController.java | 수강신청 컨트롤러 |
|  | StudentController.java | 학생 정보 열람/수정 컨트롤러 |
| dao | AssistantDAO.java | 조교 정보 DAO |
|  | ChineseBoardDAO.java | 중어중문학과 게시물 DAO |
|  | Ebook_ArticleDAO.java | 전자도서관 소식 게시물 DAO |
|  | EbookDAO.java | 전자도서 정보 DAO |
|  | JapaneseDAO.java | 일문학과 게시물 DAO |
|  | KoreanDAO.java | 국문학과 게시물 DAO |
|  | NoticeDAO.java | 공지사항 게시물 DAO |
|  | ProfessorDAO.java | 교수 정보 DAO |
|  | StudentDAO.java | 학생 정보 DAO |
| dto | EvalBoardDTO.java | 수강평가 DTO |
|  | LecSugangDto.java | 수강신청 DTO |
| entity | BoardEntity.java | 게시판 엔티티 |
|  | DepartmentEntity.java | 부서 엔티티 |
|  | Lec_SugangEntity.java | 수강신청 엔티티 |
|  | LecListEntity.java | 강의목록 엔티티 |
|  | LectureEntity.java | 강의 엔티티 |
|  | MajorEntity.java | 전공 엔티티 |
|  | MemberEntity.java | 회원 엔티티 |
|  | ProfessorEntity.java | 교수 엔티티 |
| repository | BoardRepo.java | 게시판 JPA repo |
|  | DepartmentRepo.java | 학과 JPA repo |
|  | Lec_SugangRepo.java | 수강신청 JPA repo |
|  | LecListRepo.java | 강의목록 JPA repo |
|  | LectureRepo.java | 강의 JPA repo |
|  | MajorRepo.java | 전공 JPA repo |
|  | MemberRepo.java | 멤버 JPA repo |
|  | ProfessorRepo.java | 교수 JPA repo |
| service | AssistantService.java | 조교 학사 관리 서비스 |
|  | ChineseBoardService.java | 중어중문학과 게시판 서비스 |
|  | Ebook_ArticleService.java | 전자도서관 소식 서비스 |
|  | EbookService.java | 전자도서 열람 서비스 |
|  | JapaneseService.java | 일문학과 게시판 서비스 |
|  | KoreanService.java | 국문학과 게시판 서비스 |
|  | MainService.java | 학사관리시스템 메인 서비스 |
|  | MemberService.java | 회원 관리 서비스 |
|  | NoticeService.java | 공지사항 게시판 서비스 |
|  | ProfessorService.java | 교수 학사 관리 서비스 |
|  | SignUpService.java | 수강내역 및 신청 서비스 |
|  | StudentService.java | 학생 학사 관리 서비스 |
| util | BoardPaging.java | 페이징 기능 유틸 |
|  | GunbunName.java | 전공 구분 기능 유틸 |
|  | IpAddress.java | Ip 주소 불러오기 유틸 |
| VO | BoardVO.java | 게시판 VO |
|  | CountVO.java | 항목별 전자도서 권수 VO |
|  | DepartmentVO.java | 학과 VO |
|  | Ebook_Article_fileVO.java | 전자도서관 게시물 파일 VO |
|  | Ebook_ArticleVO.java | 전자도서관 게시물 VO |
|  | EbookCate1VO.java | 전자도서 상위 카테고리 VO |
|  | EbookCate2VO.java | 전자도서 하위 카테고리 VO |
|  | EbookFileVO.java | 전자도서 파일 VO |
|  | EbookVO.java | 전자도서 VO |
|  | EvalBoardVO.java | 강의평가 게시물 VO |
|  | ItemVO.java | 지역도서관 정보 파싱 VO |
|  | LectureVO.java | 강의 VO |
|  | MajorVO.java | 전공 VO |
|  | MemberVO.java | 회원 VO |
|  | MylibVO.java | 내서재 VO |
|  | ProfessorVO.java | 교수 VO |
|  | ResultVO.java | Json 파싱 결과물 VO |
|  | ScoreVO.java | 학점 VO |

4.3.2) View 목록

| root | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| webapp | assistant | _header.html |  |  | 조교 페이지 헤더 |
|  |  | Insert.html |  |  | 조교 학과 인원 등록 |
|  |  | lecture.html |  |  | 조교 강의 등록 |
|  |  | manage.html |  |  | 조교 학과 인원 관리 |
|  |  | modify.html |  |  | 조교 학과 인원 정보 수정 |
|  | board | A101 | list.html |  | 국문과 학과게시판 글 목록 |
|  |  |  | modify.html |  | 국문과 학과게시판 글 수정 |
|  |  |  | view.html |  | 국문과 학과게시판 글 보기 |
|  |  |  | write.html |  | 국문과 학과게시판 글 쓰기 |
|  |  |  | _header.html |  | 국문과 학과게시판 헤더 |
|  |  | D107 | list.html |  | 중문과 학과게시판 글 목록 |
|  |  |  | modify.html |  | 중문과 학과게시판 글 수정 |
|  |  |  | view.html |  | 중문과 학과게시판 글 보기 |
|  |  |  | write.html |  | 중문과 학과게시판 글 쓰기 |
|  |  |  | _header.html |  | 중문과 학과게시판 헤더 |
|  |  | P701 | list.html |  | 일문과 학과게시판 글 목록 |
|  |  |  | modify.html |  | 일문과 학과게시판 글 수정 |
|  |  |  | view.html |  | 일문과 학과게시판 글 보기 |
|  |  |  | write.html |  | 일문과 학과게시판 글 쓰기 |
|  |  |  | _header.html |  | 일문과 학과게시판 헤더 |
|  | elib | ebook | _lnb.html |  | 전자도서관 왼쪽 사이드메뉴 |
|  |  |  | list.html |  | 전자도서관 도서 목록 |
|  |  |  | search.html |  | 전자도서관 도서 검색 |
|  |  |  | view.html |  | 전자도서관 도서 보기 |
|  |  | info | _lnb.html |  | 전자도서관 왼쪽 사이드메뉴 |
|  |  |  | how.html |  | 전자도서관 이용안내 |
|  |  |  | install.html |  | 전자도서관 뷰어 설치 |
|  |  |  | list.html |  | 도서관 소식 목록 |
|  |  |  | modify.html |  | 도서관 소식 수정 |
|  |  |  | register.html |  | 전자도서 등록 |
|  |  |  | view.html |  | 도서관 소식 보기 |
|  |  |  | write.html |  | 도서관 소식 쓰기 |
|  |  | mylibrary | mylib.html |  | 전자도서관 내 서재 목록 |
|  |  | online | _lnb.html |  | 전자도서관 왼쪽 사이드메뉴 |
|  |  |  | busanPost.html |  | 전자도서관 부산 자료 |
|  |  |  | DBpia.html |  | 전자도서관 공유DB |
|  |  |  | E_learning.html |  | 전자도서관 이-러닝 |
|  |  |  | gudok.html |  | 전자도서관 구독형 전자책 |
|  |  |  | humanArt.html |  | 전자도서관 인문예술 |
|  |  |  | magazine.html |  | 전자도서관 전자잡지 |
|  |  |  | reading.html |  | 전자도서관 독서콘텐츠 |
|  |  | _footer.html |  |  | 전자도서관 푸터 |
|  |  | _header.html |  |  | 전자도서관 헤더 |
|  |  | index.html |  |  | 전자도서관 메인페이지 |

| root | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| webapp | member | _footer.html |  |  | 회원 푸터 |
|  |  | _header.html |  |  | 회원 헤더 |
|  |  | confirm.html |  |  | 회원 학번, 아이디 찾기 |
|  |  | findPw.html |  |  | 회원 비밀번호 찾기 |
|  |  | join.html |  |  | 회원 가입하기 |
|  |  | login.html |  |  | 회원 로그인하기 |
|  | mypage | Professor | modify.html |  | 마이페이지 교수 정보 수정 |
|  |  |  | my.html |  | 마이페이지 교수 정보 보기 |
|  |  | Student | modify.html |  | 마이페이지 학생 정보 수정 |
|  |  |  | my.html |  | 마이페이지 학생 정보 보기 |
|  |  | _footer.html |  |  | 마이페이지 푸터 |
|  |  | _header.html |  |  | 마이페이지 헤더 |
|  | notice | _header.html |  |  | 공지사항 헤더 |
|  |  | list.html |  |  | 공지사항 목록 보기 |
|  |  | modify.html |  |  | 공지사항 수정 |
|  |  | view.html |  |  | 공지사항 글 보기 |
|  |  | write.html |  |  | 공지사항 쓰기 |
|  | professor | _header.html |  |  | 교수 헤더 |
|  |  | credit.html |  |  | 교수 성적 |
|  |  | eval.html |  |  | 교수 강의평가 |
|  |  | manage.html |  |  | 교수 강의 관리 |
|  | student | _footer.html |  |  | 학생 푸터 |
|  |  | _header.html |  |  | 학생 헤더 |
|  |  | eval.html |  |  | 학생 강의평가 |
|  |  | signup.html |  |  | 학생 수강신청 |
|  |  | timetable.html |  |  | 학생 시간표 |
|  | _aside.html |  |  |  | 학사관리시스템 사이드 메뉴 |
|  | _body.html |  |  |  | 학사관리시스템 헤더 메뉴 |
|  | _footer.html |  |  |  | 학사관리시스템 푸터 |
|  | denied.html |  |  |  | 잘못된 접근 경고 알림 |

- 기능구현

4.4.1) API 목록

| NO | URL | Method | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /Java1_Kmarket1/ /Java1_Kmarket1/index.do | GET | 쇼핑몰 메인 화면 |
| 2 |  | GET |  |
|  |  | POST |  |
| 3 |  | GET |  |
| 4 |  | GET |  |
| 5 |  | GET |  |
| 6 |  | GET |  |
|  |  | POST |  |
| 7 |  | GET |  |
|  |  | POST |  |
| 8 |  | GET |  |
| 9 |  | GET |  |
| 10 |  | GET |  |
|  |  | POST |  |
| 11 |  | GET |  |
|  |  | POST |  |
| 12 |  | GET |  |
|  |  | POST |  |
| 13 |  | GET |  |
| 14 |  | GET |  |

4.4.2) 주요기능

| 구분 | 마이페이지 – 내 정보(교수) |
| --- | --- |
| API | http://127.0.0.1:8080/ChimAcademy/professor/my |
| 주요기능 | · 내 정보 출력 · 강의 모든 내역 출력, 강의평가 이동 |

| 구분 | 마이페이지 – 내 정보 수정(교수) |
| --- | --- |
| API | http://127.0.0.1:8080/ChimAcademy/professor/my/modify |
| 주요기능 | · 프로필 영역 내 정보 출력, 수정, 프로필사진 수정 및 저장 · 상세정보 영역 수정 및 저장 |

| 구분 | 학과게시판(국문학과) 메인 |
| --- | --- |
| API | http://127.0.0.1:8080/ChimAcademy/board/A101/list |
| 주요기능 | · 게시판 목록 출력(댓글 수, 작성자, 조회수, 작성일) · 페이징 및 새글 작성 이동 |

| 구분 | 학과게시판(국문학과) 게시 글 보기 |
| --- | --- |
| API | http://127.0.0.1:8080/ChimAcademy/board/A101/view |
| 주요기능 | · 게시글 출력 · 댓글 등록, 수정, 삭제 및 글 내용 삭제, 수정, 목록 이동 |

| 구분 | 학과게시판(국문학과) 게시 글 작성 |
| --- | --- |
| API | http://127.0.0.1:8080/ChimAcademy/board/A101/write |
| 주요기능 | · 게시 글 작성 · 목록 이동 |

| 구분 | 마이페이지 – 내 정보(교수) |
| --- | --- |
| API | http://127.0.0.1:8080/ChimAcademy/board/A101/modify |
| 주요기능 | · 게시 글 출력 및 수정 · 목록 이동 |

| 구분 | 학사관리 – 강의 평가 목록 |
| --- | --- |
| API | http://127.0.0.1:8080/ChimAcademy/professor/eval |
| 주요기능 | · 강의 평가 목록 출력 · 페이징 |

| 구분 | 학사관리 – 강의 평가 보기 |
| --- | --- |
| API | http://127.0.0.1:8080/ChimAcademy/professor/eval/view |
| 주요기능 | · 강의 평가 내용 출력 · 목록 이동 |

| 구분 | 학사관리시스템 – 학과게시판 – 중어중문학과 – 글 목록 불러오기 |
| --- | --- |
| API | http:// 3.35.170.228:8080/ChimAcademy/board/D107/list |
| 주요기능 | 글 쓰기 버튼 / 글 제목 옆 댓글 수 출력/ 페이징 기능 |

| 구분 | 학사관리시스템 – 학과게시판 – 중어중문학과 – 글 보기 |
| --- | --- |
| API | http:// 3.35.170.228:8080/ChimAcademy/board/D107/view |
| 주요기능 | 목록 돌아가기 버튼 / 댓글 출력 / 댓글 수 출력 / 글수정 버튼 / 글삭제 버튼 본인 글 아니면 글수정 글삭제 버튼 숨기기 |

| 구분 | 학사관리시스템 – 학과게시판 – 중어중문학과 – 글수정 |
| --- | --- |
| API | http:// 3.35.170.228:8080/ChimAcademy/board/D107/modify |
| 주요기능 | 글 수정 기능/ 목록 돌아가기 버튼 |

| 구분 | 학사관리시스템 – 학과게시판 – 중어중문학과 – 글쓰기 |
| --- | --- |
| API | http:// 3.35.170.228:8080/ChimAcademy/board/D107/wrte |
| 주요기능 | 글 작성 기능/ 목록 돌아가기 버튼 |

| 구분 | 전자도서관 메인 화면 |
| --- | --- |
| API | http://3.35.170.228:8080/ChimAcademy/elib/index |
| 주요기능 | 전자도서관 도서 검색, 도서관 소식 게시판 목록 출력, 탭유형별 전자도서 및 오디오북 출력 |

| 구분 | 전자도서관 전자책/오디오북 목록 |
| --- | --- |
| API | http://3.35.170.228:8080/ChimAcademy/elib/ebook/list |
| 주요기능 | 전자책 유형별 및 카테고리별 권수 및 목록 출력, (인기순,제목순,최신순 출력) |

| 구분 | 전자도서관 전자책/오디오북 보기 |
| --- | --- |
|  | http://3.35.170.228:8080/ChimAcademy/elib/ebook/view |
| 주요기능 | 해당 전자도서 정보 출력, 도서 및 저자 소개 탭 구현, 전자도서 대출하기, 예약하기, 좋아요, 나의 관심도서 기능 구현 |

| 구분 | 전자도서관 내서재 대출/예약/지난대출/관심도서 목록 |
| --- | --- |
| API | http://3.35.170.228:8080/ChimAcademy/elib/mylibrary/mylib |
| 주요기능 | 해당 회원의 대출/예약/지난대출/관심도서 목록 출력 해당 도서 책읽기 / 반납하기 / 연장하기 기능 구현 |

| 구분 | 전자도서관 전자도서/오디오북 검색 |
| --- | --- |
| API | http://3.35.170.228:8080/ChimAcademy/elib/ebook/search |
| 주요기능 | 검색한 전자도서/오디오북 목록 출력 |

| 구분 | 전자도서관 도서관소식(공지사항) 게시판 목록 |
| --- | --- |
| API | http://3.35.170.228:8080/ChimAcademy/elib/info/list |
| 주요기능 | 전자도서관 도서관소식 게시판 목록 출력 (작성 및 관리기능은 관리자만) 최근공지 3개 출력, 일반공지 10개씩 출력 후 페이징 처리 |

| 구분 | 전자도서관 도서관소식(공지사항) 게시판 보기 |
| --- | --- |
| API | http://3.35.170.228:8080/ChimAcademy/elib/info/view |
| 주요기능 | 게시물 제목, 작성일, 첨부파일(존재시), 내용 출력 페이지 인쇄, 목록 기능 (수정, 삭제 기능은 관리자만) |

| 구분 | 전자도서관 도서관소식(공지사항) 게시판 수정 |
| --- | --- |
| API | http://3.35.170.228:8080/ChimAcademy/elib/info/modify |
| 주요기능 | 게시물 제목, 내용 수정을 위해 출력 취소 / 수정 기능 구현 |

| 구분 | 전자도서관 전자도서/오디오북 등록 |
| --- | --- |
| API | http://3.35.170.228:8080/ChimAcademy/elib/info/register |
| 주요기능 | 새 전자도서 및 오디오북을 등록 |

| 구분 | 전자도서관 전자도서/오디오북 이용안내 |
| --- | --- |
| API | http://3.35.170.228:8080/ChimAcademy/elib/info/how |
| 주요기능 | 전자도서 대출 및 예약 규칙 설명 이용방법에 관한 이미지 첨부 |

- 배포 환경 테스트

4.5.1) 배포 환경

- 사용자의 요청을 받아 동적인 처리를 수행하는 WAS(Web Application Server) 프로그램 실행

- 어플리케이션 WAR(Web Archive) 배포 파일

4.5.2) 테스트

- 단위 테스트 : 개발자가 개발과정에서 수행하는 일반적인 테스트 수행

- 통합 테스트 : 모듈 사이의 인터페이스, 통합된 컴포넌트 간의 상호 작용을 테스트 수행

- 인수 테스트 : 일반적인 최종 베타 테스트 수행

인수 테스트

(Acceptance Testing)

요구사항

(Requirements)

시스템 테스트

(System Testing)

분석

(Specification)

통합 테스트

(Integration Testing)

디자인

(Design)

단위 테스트

(Unit Testing)

구현

(Code)

소프트웨어 아키텍트

테스트 매니저

5.	프로젝트 품질관리

  - 정보기술 조직체계

    - PMS(Project Management System) 운영 및 정보기술 조직체계(IT governance) 수립

    - 각 파트별 팀장 및 회사 임원들로 구성된 별도의 품질관리조직 운영

  - 기술이전

    - 서비스의 원활한 운영을 위해 시스템 관리자 및 서비스 운영자에 대하여 기술 이전 실시

    - 기술이전 방안 강구

| 기술이전 방안 | 내용 |
| --- | --- |
| 시스템 운영관리에 담당자 공동참여 | - 시스템 구축에 사용되는 기초기술 제공 및 시스템 운영관리에 익숙하도록 관리자/운영자의 공동 참여 진행 - 사업 수행 중 서비스 운영자가 전반적인 업무 파악 및 사업관리를 위한 정기적인 보고 및 처리결과 보고를 통한 진행사항 파악 |
| 체계적 기술이전 및 교육 | - 무상유지보수 통한 기술지원, 교육에 의한 방법(교육훈련 계획 기반), 문서에 의한 방법(산출물) 등 다양한 방법으로 체계적인 기술지원 |
| 기술이전 방식 | - 사업 수행 각 단계별로 필요한 기본기술 및 프로젝트 관리 지원 - 서비스 운영자를 대상으로 교육을 실시함으로써 시스템 관리에 사용할 기술을 이전 - 기존 사업을 통하여 축적된 관련 노하우 및 시스템의 보완사항 등 사업 진행 중 습득한 노하우를 함께 이전 - 사업 추진 기간 중 운영자 및 관리자가 필요로 하는 기술을 지속적으로 지원 - 특히 용역사에서 마련한 교육훈련 계획을 통한 집중적인 기술 이전을 수행 - 제안된 시스템에 대한 기술 발전방향 및 신제품 정보를 정기적으로 전달 - 사업 수행 완료 전까지 관련 분야 정보기술 자문 수행 |
| 산출물을 통한 기술이전 | - 프로젝트에서 작성된 모든 산출물은 주관 기관에 인계 - 프로그램 소스, 이미지 원본파일 |

3) 모니터링 및 유지보수

· 프로젝트 매뉴얼 작성과 상시 모니터링 보고서 작성

· 신규 프로젝트팀과 운영관리팀을 별도 운영 프로젝트의 유지보수 및 품질 향상을 통한 고도화

· 시스템 안정적인 운영과 원활한 서비스를 위하여 하자보수체계를 확립하고, 시스템 장애 발생 시 전담 요원의 신속한 대응이 이루어지도록 하며, 시스템 최적 운영방안 및 장애에 대한 응급 처리 방안 등의 대책을 마련

| 사용자 | 운영관리팀(유지보수) |
| --- | --- |
| 지원 Pass 처리 완료 문제 발생 | 시스템 이상 Pass 운영 관리자 On – Call 대기 유지보수 지원 · 재검토 및 승인 · 시스템 설계서 유지보수 범위 초과 검토자 Fail Fail 임시 조치 · 접수 및 대응 · 문제점 및 해결책 파악 고객지원창구 |

- 결론

  - 개발 솔루션의 기능과 효과

    - 학생, 교수진 및 교직원을 위한 정보 접근성 증가

    - 교육 기관 내 효율성 향상 및 커뮤니케이션 향상

  - 소감 및 향후 계획

| 구성원 | 소감 및 향후 계획 |
| --- | --- |
| 김훈 | 이번 프로젝트를 수행하면서 팀원들과 협업을 통해 팀워크의 중요성을 깨닫게 되었고 한층 성장할 수 있었다. 화면 구현을 하면서 이전에 시도해 보지 않은 새로운 기능을 구현해 내가 더 발전했다고 느껴졌으며 시행착오를 겪으며 만든 기능 구현에서의 능력도 크게 향상되어 한층 더 성장하였다고 생각한다. 또한 내가 부족한 부분을 팀원들이 적극적으로 가르쳐 주고 조언을 받아 좋은 팀원들을 만났다고 생각이 들었으며 그 덕분에 내 역량이 크게 성장하였고 과정에서 많은 힘이 되었다. 프로젝트가 종료된 이후에도 다른 팀원들이 구현한 코드를 꾸준히 리뷰를 하여 복습을 하고 웹 개발에 필요한 새로운 신기능들도 많이 찾아보고 공부할 것이다. |
| 구홍모 | 그동안 학습한 프로그래밍 언어를 응용하여 화면을 설계하고 기능을 구현하면서 배웠던 것을 복습할 수 있는 기회였음. 자신의 역량만으로 진행하는 개인의 프로젝트와 달리 팀 프로젝트는 장기적으로 팀원과 협업하여 서로의 부족한 부분을 보완하면서 프로젝트를 진행함으로 완성도를 높일 수 있음을 느낌. 이번 프로젝트는 스프링 부트를 이용한 첫 협업 프로젝트로 문제 해결에 오랜 시간이 걸렸지만 다음 프로젝트에서는 좀 더 수월하게 작업할 것으로 기대됨. |

참고자료

- NCS 학습모듈 LM2001020229_19v5 소프트웨어개발 방법론 활용

- NCS 학습모듈 LM2001020201_19v4 요구사항 확인

- NCS 학습모듈 LM2001020219_19v5 애플리케이션 요구사항 분석

- NCS 학습모듈 LM2001020221_19v5 애플리케이션 설계

- NCS 학습모듈 LM2001020214_19v5 애플리케이션 배포

- NCS 학습모듈 LM2001020227_19v5 애플리케이션 테스트 수행

- https://ncs.go.kr/index.do